## Slide 1
CANALES DIGITALES · BANCA MÓVIL Y PORTAL BANCARIO
Certificación de pruebas
Buenas prácticas, alcance, impacto de negocio, riesgos, tipos de fallo y rollback.
Alcance
Evidencia
Riesgo
Decisión
Modelo para decidir si una versión sale, sale con condiciones o no sale.

## Slide 2
Agenda
Certificación de pruebas · modelo de release
2 / 19
01
Qué se certifica
La decisión que habilita la salida, no el cambio de un estado.
02
Alcance y capas
Qué entra, qué queda fuera y cómo se reparte el esfuerzo.
03
Práctica y criterios
Entrada, salida y reglas que evitan un falso verde.
04
Error, defecto y fallo
Dónde se corta la cadena antes del incidente.
05
Impacto y riesgos
Qué le pasa al negocio y qué riesgo residual se acepta.
06
Rollback y evidencia
Cuándo revertir, cuándo no, y qué sostiene el veredicto.

## Slide 3
Qué es certificar
Certificación de pruebas · modelo de release
3 / 19
Certificar es reunir evidencia suficiente para declarar que una versión puede salir, puede salir con condiciones, o no debe salir. El estado en la herramienta es la consecuencia de esa decisión, no la decisión.
Camino crítico
El cliente puede entrar y terminar la operación que este release toca.
Lo que ya operaba
Los flujos estables de producción siguen respondiendo igual.
Lo que falló
Cada fallo tiene tipo, dueño y efecto. Si es bloqueante, no hay salida.
Una certificación sana deja explícito el riesgo residual: qué no se probó, qué falló y quién acepta salir así. Sin esa frase, el verde es solo una suma de casos.

## Slide 4
La decisión que habilita la salida
Certificación de pruebas · modelo de release
4 / 19
Go
Sale
– Sin bloqueantes abiertos.
– Humo del canal en verde.
– Regresión de flujos estables sin fallos.
– Evidencia completa del camino crítico.
Condicionado
Sale con aceptación
– Hay fallos que no bloquean la operación.
– Producto acepta el residual por escrito.
– Existe contención: flag, workaround o alcance recortado y dicho.
– La fecha de corrección queda nombrada.
No-Go
No sale
– Fallo en camino crítico o en dinero.
– Regresión de un flujo que hoy está en producción.
– El verde no es confiable: ambiente o datos inválidos.
– Falta la evidencia que sostiene la salida.

## Slide 5
Alcance
Lo que esta certificación sí cubre
Certificación de pruebas · modelo de release
5 / 19
Versión
Historias, errores y cambios que salen en el release, identificados con la versión corregida.
Canal
El canal que realmente se publica: Banca Móvil, Portal Bancario, o ambos si ambos salen.
Humo
El camino crítico del canal responde después del despliegue del candidato.
Regresión
El conjunto vigente de casos, completo. Lo que ya operaba no se asume: se ejecuta.
Criterios
Cada historia se mira contra sus criterios de aceptación, no contra una impresión general.
Ambiente
Flags, datos, usuarios y sesión del ambiente acordado. Un verde en otro ambiente no certifica.
Evidencia
Veredicto por caso, adjunto del fallo y del flujo feliz crítico, ligados a la ejecución.
Cierre
QA cierra con evidencia y el producto recibe la versión para su validación. No la reemplaza.

## Slide 6
Fuera de alcance
Certificar también es decir qué no quedó cubierto
Certificación de pruebas · modelo de release
6 / 19
No se recorta el set en el script
Sacar casos de una ejecución se hace en esa ejecución. No se cambia el armado del release para una limpieza puntual.
No se marca pasado un fallo
Un caso fallido sigue fallido. Cerrar la historia no reescribe el resultado.
No se prueba con datos de clientes
La certificación usa datos de prueba. Un hallazgo de datos no se trata como defecto de producto hasta separarlo.
No sustituye la validación de producto
QA entrega evidencia y veredicto técnico. La aceptación de negocio la da producto.
No incluye lo que el release no pidió
Performance, seguridad ofensiva o continuidad entran solo si el alcance de la versión las nombra.
No se hereda un verde viejo
Una certificación anterior no cubre este binario, estos flags ni esta combinación de historias.

## Slide 7
Cuatro capas de certificación
Certificación de pruebas · modelo de release
7 / 19
1
Humo básico
El canal levanta y el camino crítico responde.
2
Humo completo
Lo nuevo de la versión no rompe lo que toca.
3
Regresión
Lo que ya estaba en producción sigue igual.
4
Cierre
Evidencia, veredicto y pase a validación.
Esfuerzo relativo del ciclo
Modelo de referencia, no un release real
Chart: 
| Humo básico | Humo completo | Regresión | Cierre y evidencia
Parte del ciclo | 12 | 23 | 48 | 17
12%
Saber si el canal está vivo.
23%
Cubrir lo que la versión cambia.
48%
Proteger lo que el cliente ya usa.
17%
Dejar la decisión defendible.

## Slide 8
Buenas prácticas
Certificación de pruebas · modelo de release
8 / 19
Salida escrita antes de ejecutar
El criterio de Go y de No-Go se acuerda antes del primer caso. No se negocia al ver el reloj de la ventana.
Un caso, un veredicto, una evidencia
Pasado, fallido o bloqueado. Cada uno con el respaldo que permite repetir la conclusión.
Bloqueante abierto impide el Go
No hay promedio que compense un fallo de camino crítico o de efecto financiero.
Separar producto, dato, ambiente y caso
Tratar un fallo de ambiente como defecto infla el rojo. Tratar un defecto como “el ambiente” esconde el incidente.
Alinear flags y datos antes de correr
La certificación empieza cuando el ambiente representa la salida, no cuando el pipeline terminó.
Regresión sobre el set vigente, completo
Agregar cobertura es válido. Recortar la ejecución para alcanzar la fecha no lo es.
Rollback con dueño, antes de la ventana
La reversa se diseña en frío: quién decide, quién ejecuta, cómo se verifica el estado anterior.
Lo que no tiene evidencia no está certificado
Un recuerdo de que “se vio bien” no sostiene una salida.

## Slide 9
Criterios de entrada y de salida
Certificación de pruebas · modelo de release
9 / 19
Entrada
– Versión identificada y desplegada en el ambiente acordado.
– Canal y alcance escritos.
– Casos del set vigente disponibles.
– Usuarios, datos y convenios listos.
– Flags del release conocidos.
– Login y camino crítico estables antes de la suite.
Salida en Go
– Cero defectos bloqueantes abiertos.
– Humo del canal ejecutado y en verde.
– Regresión sin fallos de flujos estables.
– Criterios de aceptación cubiertos, o brecha aceptada por escrito.
– Evidencia asociada a la ejecución.
– Producto puede tomar la validación.
Salida en No-Go
– Fallo de camino crítico o de movimiento de dinero.
– Regresión de un flujo que hoy opera.
– Bloqueantes sin contención aceptada.
– Ambiente tan inestable que el verde no se puede creer.
– Evidencia ausente en un caso que sostiene la salida.
– Rollback no definido y la ventana ya empezó.

## Slide 10
Error, defecto, fallo e incidente
Certificación de pruebas · modelo de release
10 / 19
Son cuatro momentos distintos. Confundirlos hace que se cierre un defecto que es un caso mal escrito, o que se minimice un fallo que ya es incidente.
Error
Alguien se equivoca: requisito ambiguo, código, dato de prueba o caso mal escrito.
→
Defecto
Esa equivocación queda en el artefacto: producto, configuración o test.
→
Fallo
Al ejecutar, el comportamiento observado no es el esperado.
→
Incidente
El fallo lo vive el cliente o la operación, ya en producción.
Aquí actúa la certificación
Trabaja sobre fallos observados en el ambiente de prueba para que no crucen a incidente.
Esto ya es producción
Rollback, comunicación y defecto. Ya no es un caso.
Un error de caso produce un fallo del test y no un defecto de producto. Un defecto de producto produce un fallo reproducible con el dato correcto. La clasificación es parte del veredicto.

## Slide 11
Tipos de hallazgo
Certificación de pruebas · modelo de release
11 / 19
28%
Funcional
El comportamiento nuevo no cumple el criterio de aceptación.
24%
Regresión
Algo que ya servía en producción deja de servir.
15%
Datos
El caso o el ambiente no tienen el insumo correcto.
12%
Configuración
Flag, parámetro o versión distintos a lo acordado.
11%
Integración
El contrato con otro servicio no responde como se esperaba.
10%
Ambiente
Caída, timeout o sesión ajenos al cambio bajo prueba.
Mezcla de referencia
Chart: 
| Funcional | Regresión | Datos | Configuración | Integración | Ambiente
Hallazgos | 28 | 24 | 15 | 12 | 11 | 10
Distribución ilustrativa para leer un release. No es la medición de una versión.

## Slide 12
Impacto de negocio
Certificación de pruebas · modelo de release
12 / 19
El hallazgo no vale por su tipo técnico. Vale por lo que le ocurre al cliente y a la operación si sale así.
Bloqueante
No-Go
No entra, no termina la operación, o el dinero queda mal.
Alto
No-Go o condicionado
El flujo principal solo sigue con un workaround frágil.
Medio
Condicionado
Camino secundario afectado. La operación principal sigue.
Bajo
Go, entra al backlog
Copia, orden visual, sin efecto en la operación.
Costo relativo de corregir el mismo defecto
Chart: 
| Construcción | Certificación | Validación | Producción
Costo | 1 | 4 | 8 | 30
Escala ilustrativa de industria. Certificar existe para no pagar la barra roja.

## Slide 13
Riesgos de certificar mal
Certificación de pruebas · modelo de release
13 / 19
Falso verde
Señal. El ambiente no representa la salida: otro flag, otro dato, otra versión.
Efecto. Incidente el día de la publicación, con evidencia que “pasó”.
Falso rojo
Señal. Se bloquea el release por un caso mal escrito o un dato de prueba.
Efecto. Se pierde la ventana y se desgasta la señal de los bloqueantes reales.
Alcance recortado
Señal. Se deja fuera la regresión para alcanzar la fecha.
Efecto. Un flujo estable se rompe fuera de lo que el release decía cambiar.
Riesgo residual mudo
Señal. Se sale con fallos sin que negocio los haya aceptado.
Efecto. Nadie es dueño del defecto cuando el cliente lo encuentra.
Rollback improvisado
Señal. La reversa se diseña durante el incidente.
Efecto. La ventana de recuperación dura más que el beneficio de haber salido.
Evidencia ausente
Señal. El veredicto vive en un chat y no en la ejecución.
Efecto. No se puede defender el Go ni reconstruir qué se probó.

## Slide 14
Matriz de riesgo residual
Probabilidad de que el fallo llegue al cliente × impacto si llega
Certificación de pruebas · modelo de release
14 / 19
Impacto bajo
Impacto medio
Impacto alto
Probabilidad alta
Caso mal escrito
Ruido. Se corrige el test, no se frena el canal.
Ambiente desalineado
El verde no sirve. No se certifica hasta alinearlo.
Salir sin regresión
Alta chance de romper un flujo que hoy opera.
Probabilidad media
Defecto cosmético
Se documenta y sale, con backlog.
Flag distinto al acordado
Puede apagar o prender de más. Se confirma antes del Go.
Falso verde en dinero
Poco frecuente y suficiente para No-Go.
Probabilidad baja
Detalle de copia
No mueve la decisión de salida.
Integración intermitente
Se aísla: producto o dependencia. No se promedia.
Rollback no ensayado
Poco probable hasta que hace falta. Ahí ya es tarde.
Verde: se acepta y se documenta. Ámbar: se contiene antes del Go. Rojo: No-Go, o rollback si ya salió.

## Slide 15
Rollback
Certificación de pruebas · modelo de release
15 / 19
Volver el canal al estado anterior porque el candidato ya no es tolerable en producción.
Sí se dispara
No se dispara
Camino crítico caído
Login, consulta o cierre de la operación principal no se recuperan en la ventana y no hay contención inmediata.
Defecto cosmético aceptado
Producto dejó por escrito que sale y entra al backlog.
Efecto financiero incorrecto
Monto, destino, estado o duplicidad que el cliente o la operación no pueden absorber.
Fallo del caso o del dato
El producto no está mal. Se corrige el test o el insumo, no el binario.
Sin contención segura
El defecto no se apaga con un flag sin introducir un riesgo nuevo.
Otro canal u otra versión
El incidente no pertenece a lo que esta certificación autorizó.
Parche más incierto que la reversa
Corregir en caliente durante la ventana es menos predecible que volver atrás.
Workaround estable y vigilado
Hay contención operada, dueño y criterio para revertir si crece.

## Slide 16
Después de revertir
Certificación de pruebas · modelo de release
16 / 19
1
Decidir
Negocio y tecnología nombran el rollback. Una sola persona ejecuta. El resto no improvisa cambios paralelos.
2
Revertir
Se vuelve al artefacto y a la configuración del estado anterior. Flag y binario tienen que coincidir.
3
Verificar
Humo del estado restaurado: login y camino crítico. Un rollback sin humo no está terminado.
4
Comunicar
Qué salió, qué volvió, a quién afecta y desde qué hora. Misma historia hacia operación, producto y soporte.
5
Abrir el defecto
El fallo de producción queda como defecto, con evidencia. La versión no hereda el veredicto anterior.
6
Recertificar
El siguiente candidato entra de nuevo por las cuatro capas. No se “completa” la corrida vieja.

## Slide 17
Evidencia mínima
Certificación de pruebas · modelo de release
17 / 19
Ejecución
Identificada con versión, canal y ambiente. Sin eso, el resultado no se puede atribuir.
Veredicto por caso
Pasado, fallido o bloqueado. Sin estados intermedios inventados para poder cerrar.
Fallo
Pasos, dato usado, resultado esperado, resultado real y adjunto. Más la clasificación: producto, datos, ambiente o caso.
Camino crítico en verde
Evidencia del flujo feliz que sostiene el Go, no solo de los fallos.
Decisión
Go, condicionado o No-Go, con el nombre de quien acepta el riesgo residual.
Trazabilidad
La historia, la ejecución y el comentario de evidencias se apuntan entre sí. El chat no es el registro.

## Slide 18
Cómo se lee un release
Certificación de pruebas · modelo de release
18 / 19
La misma cantidad de casos puede sostener una salida o impedirla. Mira la composición, no el total.
Chart: 
| Pasados | Fallidos | Bloqueados | Sin ejecutar
Release que sale | 92 | 0 | 3 | 5
Release que no sale | 71 | 9 | 12 | 8
0 fallidos
El que sale no esconde rojos dentro de un porcentaje alto de pasados.
9 fallidos
Con camino crítico o dinero en ese grupo, el release no sale.
Bloqueados
No suman como verde. O se desbloquean con criterio o quedan fuera del veredicto.
Sin ejecutar
Es alcance no cubierto. Se dice, no se da por probado.

## Slide 19
PARA CERRAR
Certificar es una decisión de negocio con evidencia.
Alcance dicho
Qué se probó, en qué canal y qué quedó fuera.
Fallo clasificado
Producto, datos, ambiente o caso. Cada uno con dueño.
Riesgo aceptado
Go, condicionado o No-Go, con nombre de quien lo firma.
Reversa lista
Rollback diseñado antes de la ventana, no durante el incidente.
Sin esas cuatro frases, el release no está certificado: solo está ejecutado.